### APSTIPRINĀTS

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes

 Iepirkuma komisijas 2022.gada 6.maija sēdē, protokols Nr.1

Ar grozījumiem, kas apstiprināti

Iepirkuma komisijas 2022.gada 2.jūnija sēdē, protokols Nr.3

**ATKLĀTA KONKURSA**

(IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS LSEZ 2022/83/K)

**Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbu pakalpojums**

**NOLIKUMS**

**I SADAĻA**

**INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU**

|  |
| --- |
| * 1. **Pasūtītājs**
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde |
| Adrese | Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401 |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs | 90000329402 |
| Banka  | AS “Swedbank”, HABALV22 |
| Bankas konts | LV12HABA0001407037000 |
| Pircēja profils | <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290> |

 |
| * 1. **Iepirkuma priekšmets**
 |
| Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums) un līguma projektu (nolikuma 10.pielikums). |
| * 1. **CPV kodi**
 |
| 90730000-3 (Piesārņojuma noteikšana un monitorings, un rehabilitācija)90733000-4 (Ar ūdens piesārņojumu saistīti pakalpojumi) |
| * 1. **Projekts**

Norvēģijas finanšu instrumenta projekta Nr. NFI/AK/02 “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi II kārta” ietvaros. |
| * 1. **Līguma izpildes laiks, vieta**
 |
| * + 1. Saskaņā ar līguma noteikumiem, bet ne vēlāk līdz 2023.gada 31.augustam.
		2. Izpildes vieta: Liepājas ostas Karostas kanāls, Liepājā.
 |
| * 1. **Iepirkuma procedūra**
 |
| * + 1. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam. Procedūras veids atklāts konkurss.
		2. Pamatojums iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, nedalot iepirkumu daļās ir: viens pretendentu loks; viens objekts; viens darbu veikšanas laiks objektā.
 |
| * 1. **Kontaktpersona**
 |
| Liepājas speciālās ekonomiskās zonas iepirkumu speciāliste Eva CIEKURZE, tālr.26178724, e-pasta adrese: eva.ciekurze@lsez.lv.  |
| * 1. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš**
 |
| 1.8.1. Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/>) **līdz 2022.gada 21.jūnijam pulksten 10:00.**1.8.2. Pēc noteiktā termiņa beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniegtie piedāvājumi netiks atvērti. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atgriezti iesniedzējiem.1.8.3. Piedāvājumu noformē atbilstoši nolikuma 7.pielikuma “Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai” noteikumiem. |
| * 1. **Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks**
		1. Piedāvājumu atvēršana notiek EIS e-konkursu apakšsistēmā, uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
		2. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
 |
| * 1. **Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums**
		1. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts **20 000,00 EUR** (*divdesmit tūkstoši euro*) apmērā un termiņš **4 (*četri*) mēneši** no piedāvājuma atvēršanas dienas.
		2. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas *summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšana* par noteikto naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai.
		3. Piedāvājuma nodrošinājums atbilst nolikuma 9.pielikumā “Piedāvājuma nodrošinājuma noteikumi” ietvertajiem noteikumiem.
 |
| **1.11. Iepirkuma procedūras dokumenti**1.11.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290>1.11.2. Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēta ieinteresētā persona var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs: <https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883>. |
| * 1. **Papildu informācija**
		1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290>. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
		2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
		3. Ja piegādātājs papildu informāciju ir pieprasījis, izmantojot EIS – Komisija papildu informāciju piegādātājam sniedz, ievietojot šo informāciju EIS, pie iepirkuma dokumentiem, norādot arī uzdoto jautājumu, kā arī, izmantojot EIS pieejamos rīkus, nosūta piegādātājam.
		4. Ja piegādātājs papildu informāciju pieprasījis, nosūtot papildu informācijas pieprasījumu uz iepirkuma dokumentos norādīto e-pastu, nosūtot pa pastu, vai iesniedzot personīgi, Komisija papildu informāciju piegādātājam sniedz, to nosūtot piegādātājam uz tā norādīto e-pasta adresi, vienlaikus ievietojot šo informāciju EIS, pie iepirkuma dokumentiem, norādot arī uzdoto jautājumu.
 |

**II SADAĻA**

**PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasība:** | **Iesniedzamais dokuments:** |
| **2.1.** **Pretendents** ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.**Piegādātājs** var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus vai sniegt pakalpojumus. | **a)** Pieteikums dalībai atklātā konkursā (pēc formas – nolikuma 1.pielikums);**b)** Piedāvājuma nodrošinājuma esamību apliecinošs dokuments (atbilstoši nolikuma 9.pielikumam). |
| **2.2.** Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.  | 1. Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
2. Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi.
 |
| **2.3.** Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā, norādot, kādi resursi pretendenta rīcībā tiks nodoti. |
| **2.4.** Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. |
| **2.5.** Pretendentam jāiesniedz dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 2.6.punkts un 2.7.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. |
| **2.6.** Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem. | **a)** Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā.**b)** Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņas vai sniedz precīzu norādi par publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs nepieciešamo informāciju iegūt. |
| **2.7.** Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos darbus. | **a)** Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu pēc Uzņēmumu reģistra datiem, kas pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā (<https://www.eis.gov.lv/>).**b)** Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).**c)** Pretendentam ir jābūt izsniegtai derīgai Zemes dzīļu izmantošanas licencei ar zemes dzīļu izmantošanas veidu: ģeoekoloģiskā izpēte. Pasūtītājs pārbauda šo faktu publiski pieejamā reģistrā: <https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/zemes-dzilu-izmantosanas-licences/zemes-dzilu-izmantosanas-licences/>. Ja pretendentam attiecīgās licences nav, tam ir jāiesniedz apliecinājums, ka līdz iepirkuma līguma slēgšanai pretendents šādu licenci saņems. |
| **2.8.** Pretendenta gada vidējais apgrozījums par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz 3’000’000,00 EUR *(trīs miljoni euro).\** | **a)** Pretendents piedāvājumam pievieno dokumentu, kurā norāda pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) noslēgtajiem finanšu gadiem *(ja pretendenta darbības laiks ir īsāks nekā 3 (trīs) gadi, pretendents norāda sasniegto apgrozījumu par to laika periodu, kurā pretendents darbojas).*1. Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 *(vienu)* gadu un tam nav noslēgts finanšu gads, pretendentam jāiesniedz paraksttiesīgās personas apliecināta operatīvā peļņas vai zaudējuma aprēķina kopija.

*Lai pārliecinātos par Pretendenta uzrādīto apgrozījumu Komisijai ir tiesības pieprasīt jebkuru citu dokumentu, kas pamato Pretendenta uzrādīto apgrozījumu.* |
| *\* Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis uzņēmējdarbību īsāku laiku par 3 (trīs) gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam.* |
| **2.9.** Pretendentam iepriekšējo 10 (*desmit*) gadu laikā\*\*\* ir šāda pieredze:2.9.1. vismaz 1 (*viens*) pabeigts ostas akvatorijas uzturēšanas vai kapitālās padziļināšanas darbu projekts, kura pabeigšanu apliecina pasūtītāja parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts un kurā izņemtais grunts apjoms, izmantojot sūkšanas un/ vai rakšanas tehnoloģijas, ir vismaz 100 000 m3 (*viens simts tūkstoši kubikmetri*)2.9.2. vismaz 1 (*viens*) savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīts līgums par sanācijas darbu īstenošanu, kura ietvaros ir veiktas šādas darbības:2.9.2.1. piesārņota virszemes ūdens objekta sanācija vismaz 10 ha (*desmit hektāru*) platībā;2.9.2.2. piesārņota virszemes ūdens objekta sanācijas darbu ietvaros veikta 50 000 m3 (*piecdesmit tūkstoši kubikmetri*) piesārņotas grunts materiālu pārvietošana uz pastāvīgu piesārņoto materiālu novietni, izmantojot sūkšanas un/ vai rakšanas (izmantojot ekskavatora un/ vai grābšanas tipa iekārtas) tehnoloģijas.Pretendents ir tiesīgs pierādīt 2.9.2.1.un 2.9.2.2.punktā prasīto pieredzi arī katru atsevišķā līgumā. | **a)** Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas – nolikuma 5.pielikums).**b)** Par pieredzes objektu pievieno:* pasūtītāja atsauksmi;
* objekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citu dokumentu, kas apstiprina darbu pabeigšanas faktu;
* dokumentu, kas satur informāciju par norādītā pieredzes objekta darbu apjomiem.
 |
| **2.10.** Pretendents līguma izpildē nodrošina projekta vadītāju, kuram ir pieredze kā projekta vadītājam vismaz 1 (*viena*) piesārņota virszemes ūdensobjekta sanācijas līguma izpildē, kura ietvaros ir veikta piesārņotas grunts materiālu pārvietošana uz pastāvīgu piesārņoto materiālu novietni, izmantojot sūkšanas un/ vai rakšanas (izmantojot ekskavatora un/ vai grābšanas tipa iekārtas) tehnoloģijas.*Speciālistam jāpiedalās iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā līguma izpildē* | **a)** Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 6.pielikums) kur pretendents norāda: * informāciju par piesaistīto projekta vadītāju, viņa pieredzi un saistību ar pretendentu.
* piedāvājumā iekļauj minētā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētajā pozīcijā, ja pretendents iepirkuma rezultātā iegūs līguma slēgšanas tiesības.

**b)** Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas – nolikuma 5.pielikums).**c)** Projekta vadītāja pieredzi apstiprinoši dokumenti, piemēram, objekta pasūtītāja atsauksme vai cits dokuments, kas apstiprina nominētā speciālista pieredzi prasītajā objektā kā projekta vadītājam**.**  |
| **2.11.** Pretendents līguma izpildē nodrošina vides specialistu, kuram ir pieredze kā vides speciālistam vismaz 1 (*viena*) piesārņota virszemes ūdensobjekta sanācijas līguma izpildē, kura ietvaros ir gatavota sanācijas darbu dokumentācija.*Speciālistam jāpiedalās iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā līguma izpildē* | **a)** Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 6.pielikums) kur pretendents norāda: * informāciju par piesaistīto vides speciālistu, viņa pieredzi un saistību ar pretendentu.
* piedāvājumā iekļauj minētā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētajā pozīcijā, ja pretendents iepirkuma rezultātā iegūs līguma slēgšanas tiesības.

**b)** Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas – nolikuma 5.pielikums).**c)** Vides speciālista pieredzi apstiprinoši dokumenti, piemēram, objekta pasūtītāja atsauksme vai cits dokuments, kas apstiprina nominētā speciālista pieredzi prasītajā objektā kā projekta vadītājam**.**  |
| *\*\*\*Par iepriekšējo 10 (desmit) gadu laikā īstenotu objektu tiks atzīts objekts, kas laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pabeigts un nodots pasūtītājam.* |
| **2.12.** Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei. | **a)** Pieteikums dalībai atklātā konkursā (pēc formas – nolikuma 1.pielikums);**b)** Tehniskais piedāvājums (pēc formas – nolikuma 4.pielikums). |
| **2.13.**Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai. | Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 6.pielikums) kur pretendents norāda: * vai līguma izpildei plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (sniedz informāciju par līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, tiem nododamo darbu daļu).
 |
| **2.14.** Pretendents ir iesniedzis tehnisko un finanšu piedāvājumu konkursam. | **a)** Finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 2.pielikums).**b)** Tehniskais piedāvājums (pēc formas – nolikuma 4.pielikums). |
| **2.15.** Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums nepārsniedz EUR 3 784 580,00 (*trīs miljoni septiņsimt astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro*), neskaitot PVN. | **a)** Finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 2.pielikums). |

**III SADAĻA**

**PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS**

|  |
| --- |
| 3.1. Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 51.panta ceturto daļu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai **piedāvāto kopējo cenu**. |
| 3.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu. |
| 3.3. Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš piedāvās lielāko **garantēto minimālo ražīgumu atbilstoši tehniskajam piedāvājumam**.  |
| 3.4. Ja arī 3.3.punktā norādītais kritērijs ir vienāds, tiek veikta izloze par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. |

**IV SADAĻA**

**PIELIKUMI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.pielikums** | Pieteikuma dalībai atklātā konkursā forma |  |
| **2.pielikums** | Finanšu piedāvājuma forma |  |
| **3.pielikums** | Tehniskā specifikācija |  |
| **4.pielikums** | Tehniskā piedāvājuma forma |  |
| **5.pielikums** | Informācijas par iepriekšējo pieredzi forma |  |
| **6.pielikums** | Informācijas par līguma izpildi forma |  |
| **7.pielikums** | Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai |  |
| **8.pielikums** | Vērtēšanas nosacījumi |  |
| **9.pielikums** | Piedāvājuma nodrošinājuma noteikumi |  |
| **10.pielikums** | Līguma projekts |  |
| **11.pielikums** | Sanācijas uzdevums  |  |

Atklāta konkursa LSEZ 2022/83/K

 **nolikuma 1.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ**

*Sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs*

kuras vārdā, saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rīkojas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *pārstāvības pamats*  *Amats, vārds, uzvārds*

Ar šo piesakās piedalīties konkursā **“Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbu pakalpojums”**(LSEZ 2022/83/K).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendents atbilst |  |  | **mazā vai vidējā uzņēmuma** statusam[[1]](#footnote-1)  |
| Pretendents neatbilst |  |  |

Apliecinām, ka:

* pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos darbus;
* pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;
* esam iepazinušies un pilnībā piekrītam visām iepirkuma nolikuma un līguma projekta prasībām;
* šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
* visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Datums |  |

Atklāta konkursa LSEZ 2022/83/K

 **nolikuma 2.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Ar šo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iesniedz savu piedāvājumu konkursam “**Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbu pakalpojums**” (LSEZ 2022/83/K).

**Piedāvājam veikt sanācijas darbus par līgumsummu:**

|  |
| --- |
| **Tāme euro (EUR)** |
| **Nr.p.k.** | **Izmaksu pozīcija** | **Vienības cena****(bez PVN)** | **Vienību skaits** | **Izmaksu pozīcijas cena****(bez PVN)** |
| *1.* | *Darbu veikšanas projekta izstrāde* |  | *1 kompl.* |  |
| *2.* | *Mobilizācija/demobilizācija* *~~(ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no kopējās iepirkuma piedāvājuma summas)~~* |  |  |  |
| *3.*  | *Zemūdens darbu teritorijas (1.,2.,3.,4.,5.,6 sektori) sagatavošana (bonas, monitorings darbu laikā)* |  | *6* |  |
| *4.*  | *Kanāla gultnes attīrīšana no piesārņotiem nogulumiem, transportēšana uz deponēšanas vietu., tai skaitā teritorijas attīrīšana no metāla, koka daļu, dzelzsbetona un citiem ieslēgumiem.* | *x* | *x* | *x* |
| *4.1.* | *1. sektors (sasniedzamais dziļums 9,7 m)**Platība ~ 40 144.6 m²* |  | *22 304 m³* |  |
| *4.2.* | *2. sektors (sasniedzamais dziļums 9,7 m)**Platība ~ 39 657.2 m²* |  | *25 198 m³* |  |
| *4.3.* | *3. sektors (sasniedzamais dziļums 10,0 m)**Platība ~ 40 033.2 m²* |  | *25 719 m³* |  |
| *4.4.* | *4. sektors (sasniedzamais dziļums 10,7 m)**Platība ~ 72 920.7 m²* |  | *18 743 m³* |  |
| *4.5.* | *5. sektors (sasniedzamais dziļums 10,5 m)**Platība ~ 65 826.6 m²* |  | *35 927 m³* |  |
| *4.6.* | *6. sektors (sasniedzamais dziļums 10,8 m)**Platība ~ 84 765.7 m²* |  | *36 512 m³* |  |
| *5.* | *Sektora piesārņoto nogulumu apjoma noteikšana* *pirms darbu uzsākšanas un pēc darbu pabeigšanas izmantojot daudzstaru eholotu.* |  |  |  |
| *5.1.* | *1. sektors ~ platība 40 144.6 m²* |  |  |  |
| *5.2.* | *2. sektors ~ platība 39 657.2 m²* |  |  |  |
| *5.3.* | *3. sektors ~ platība 40 033.2 m²* |  |  |  |
| *5.4.* | *4. sektors ~ platība 72 920.7 m²* |  |  |  |
| *5.5.* | *5. sektors ~ platība 65 826.6 m²* |  |  |  |
| *5.6.* | *6. sektors ~ platība 84 765.7 m²* |  |  |  |
| *6.* | *Deponēšanas vietas atūdeņošana* |  | *1 kompl.* |  |
| *7.* | *Pārplūdes ūdens attīrīšana* |  | *1 kompl.* |  |
| *8.* | *Piesārņoto nogulumu konsolidācija (izlīdzināšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju)* |  | *1 kompl.* |  |
| **Kopā:** |  |
| **Līgumcena EUR bez PVN**  | **\*** |
| **PVN 21%** |  |
| **Summa KOPĀ** |  |

\*vērtējamais kritērijs

Apņemamies konkursā minētos darbus veikt līgumā noteiktajos termiņos un pabeigt līdz **2023.gada 31.augustam**.

Apliecinām, ka:

* iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
* līgumcenā ievērtēti visi darbi un darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, riski un laika apstākļi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza darbu veikšana pilnā apmērā.
* Apliecinām, ka esam iepazinušies ar darba apstākļiem un uzņemamies visus riskus mūsu finanšu piedāvājuma ietvaros.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |

Atklāta konkursa LSEZ 2022/83/K

 **nolikuma 3.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbu pakalpojums”**

|  |
| --- |
| **Mērķis** |
| Projekts tiek realizēts piesaistot Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” fonda līdzfinansējumu. Līgums “Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” (turpmāk - Līgums) ir viens no pasākumiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk – Pasūtītājs) pārvaldes īstenotā projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanas II. Kārta” ietvaros (turpmāk - Projekts). Līgums iekļauj Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbus atbilstoši Valsts vides dienesta izdotam sanācijas uzdevumam.Projekta mērķis ir vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla 6 (sešu) sanācijas darbu sektoru, kuri ir noteikti Karostas kanāla aktīvajā kuģošanas zonā saskaņā ar Attēlu Nr.1 “Sanācijas darbu sektori”, attīrīšana 34,33 ha platībā no piesārņotiem nogulumiem, kuru koncentrācija saskaņā ar 2005. gada 25. oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 3.2.1. punktu un 1. pielikumu šādām bīstamajām ķīmiskajām vielām: naftas produkti, cinks (Zn), varš (Cu), svins (Pb), kadmijs (Cd), niķelis (Ni), hroms (Cr), pārsniedz piesardzības robežlieluma B vērtību (turpmāk – Sanācijas darbi), kas ietver piesārņoto nogulumu izņemšanu, transportēšanu un novietošanu jeb deponēšanu ar rievsienu atdalītajā akvatorijā Karostas kanāla austrumu galā (kadastra Nr. 1700 010 0306, platība: ~ 7,0 ha) (turpmāk - Deponēšanas vieta).  |
| **Darba uzdevums** |
| 1. **Darbu veikšanas projekts, atskaites sagatavošana**

Izpildītājs pirms Sanācijas darbu uzsākšanas izstrādā detalizētu darbu veikšanas projektu, kuru apstiprina Pasūtītājs un kurā iekļauj šādas sadaļas:* Objekta raksturojums saskaņā ar grafiskajam attēliem (skatīt Attēlus Nr.1.,2);
* Pagaidu būvju uzstādīšana, publicitāte (stends), apsardzes nodrošināšana;
* Kanāla gultnes piesārņoto nogulumu izņemšana, transportēšana, izcelto ieslēgumu utilizācija pa sektoriem;
* Deponēšanas vietā deponēto nogulumu konsolidācija;
* Pārplūdes ūdeņu paraugu ņemšana un analīze;
* Būvgružu un sadzīves atkritumu savākšana;
* Pagaidu elektroenerģijas pieslēguma izveide;
* Satiksmes organizēšana, pagaidu ceļu ierīkošana, norobežojošās rievsienas pamatnes sagatavošana;
* Galveno sūkšanas un rakšanas (ekskavatora vai grābšanas tipa iekārtas) peldlīdzekļu saraksts;
* Speciālistu saraksts un darbu izpildes organizatoriskā struktūrshēma;
* Darbu izpildes grafiks pa sanācijas darbu sektoriem, norādot plānoto piesārņoto nogulumu izņemšanas apjomu pa mēnešiem.

Izpildītājs darbu veikšanas projektu iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros izdrukātā papīra formātā un vienā eksemplārā elektroniski.Izpildītājs pirms Sanācijas darbu uzsākšanas saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 44. panta 3. daļu un pamatojoties uz Valsts vides dienesta 2020. gada 16. novembrī izdoto sanācijas uzdevumu (skatīt Nolikuma 11. pielikumu), izstrādā detalizētu sanācijas darbu programmu, kuru apstiprina Pasūtītājs un kuru Izpildītājs secīgi iesniedz Valsts vides dienestā. Sanācijas darbi var tikt sākti tikai pēc sanācijas programmas apstiprināšanas Valsts vides dienestā. Izpildītājs pēc darbu veikšanas projekta apstiprināšanas par katru kalendāro mēnesi sagatavo ikmēneša atskaiti, kurā iekļauj šādas sadaļas:* Kanāla gultnes (sektors/i) piesārņoto nogulumu izņemšanas, transportēšanas darbu progress, atlikušie darbi;
* Galveno darbu izpildes metodes;
* Piesārņoto nogulumu dziļuma mērījumu un apjomu aprēķinu atskaites;
* Piesārņoto nogulumu izstrādes apjomi (dienas, mēnesis);
* Plānotie un izpildītie naudas plūsmas grafiki atbilstoši apstiprinātās tāmes pozīcijām;
* Neparedzētu problēmu, risku, dīkstāvju apraksts;
* Fotogrāfijas, izpildshēmas;
* Pārplūdes ūdeņu attīrīšanas gaita, virszemes ūdens paraugu ķīmisko analīžu veikšana;
* Pārplūdes ūdeņu ķīmiskā sastāva monitorings sanācijas darbu laikā;
* Galveno piesardzības pasākumu apraksts.

Izpildītājs ikmēneša atskaiti iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros izdrukātā papīra formātā un vienā eksemplārā elektroniski.1. **Darbu veikšanas tehnoloģija un iekārtas**

Izpildītājam, lai izpildītu Līguma 5.4. punktā noteikto minimālo ikmēneša nogulumu izņemšanas un transportēšanas uz deponēšanas vietu 16 500 m³ (sešpadsmit tūkstoši pieci simti kubikmetri) apjomā, ir jāparedz gan sūkšanas, gan rakšanas (ekskavatora vai grābšanas tipa iekārtas) attiecīgas jaudas peldošas tehnikas izmantošana. Veicot piesārņoto nogulumu izņemšanu un transportēšanu, ir aizliegta pārplūdes (*angļu val. overflow*) tehnoloģijas izmantošana. Izpildītājām, nosakot piemērotāko Sanācijas darbu veikšanas tehnoloģiju, ir jāizvērtē šādu kritēriju kopums: nogulumu izņemšanas ātrums, ekoloģiskie aspekti, sprādzienbīstamības riska pakāpe, ostas darbības (kuģu satiksme) ietekme uz Sanācijas darbu veikšanu, potenciāli traucējošu priekšmetu ietekme uz Sanācijas darbu veikšanu, kanāla aizsalšanas ziemas periodā ietekme uz Sanācijas darbu veikšanu. Kopējais Līguma ietvaros apmaksājamais izņemamo piesārņoto nogulumu apjoms sastāda 164 403 m³.Izpildītājam, veicot Karostas kanāla sanācijas darbus, visos 6 (sešos) sanācijas darbu sektoros ir pieļaujams maksimālais gultnes pārdziļinājums līdz 0,3 m. Pārdziļinājuma un Sanācijas darbu ietvaros kopējais visos 6 (sešos) sanācijas darbu sektoros izņemamo nogulumu apjoms nedrīkst pārsniegt 250 000 m³ (divi simti piecdesmit tūkstoši kubikmetri). Pārdziļinājuma ietvaros izņemtais papildus nogulumu apjoms Līguma ietvaros netiek apmaksāts. 1. **Dziļummērījumi un nogulumu apjomu aprēķini**

Izpildītājs Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē pirms Sanācijas darbu uzsākšanas un pēc Sanācijas darbu pabeigšanas veic dziļummērījumus visos 6 (sešos) sanācijas darbu sektoros un iesniedz Pasūtītājam dziļumamērījumu rezultātus digitālā formā (*xyz, dwg, pdf*) un grafiskā formātā 3 (trīs) eksemplāros. Sanācijas darbu sektoros piesārņoto nogulumu apjomu noteikšana notiek pirms Sanācijas darbu uzsākšanas un pēc Sanācijas darbu pabeigšanas, izmantojot Izpildītāja veikto dziļummērījumu rezultātus, tos apstrādājot, izmantojot licencētu mērījumu datu ieguves un apstrādes datorprogrammu, ar datu blīvumu 1,0 x 1,0 m vidējām dziļuma vērtībām, LKS 92 formātā, LAS augstumu sistēmā. Apmaksa par sanācijas darbu sektorā pilnībā pabeigtiem Sanācijas darbiem tiek apstiprināta, balstoties uz pēc darbu pabeigšanas dziļummērījumu rezultātiem un izņemto piesārņoto nogulumu apjomu aprēķiniem. 1. **Dīkstāves**

Izpildītājam ir jāparedz un jāiekļauj iesniegtajā finanšu piedāvājumā šādas potenciālās dīkstāves, kas radušās:* Sprādzienbīstamu objektu izcelšanas un to neitralizēšanas dēļ;
* Pasūtītāja vai Valsts iestāžu pieprasījuma dēļ;
* Meteoroloģisko laika apstākļu (vējš, viļņošanās, ledus apstākļi), ja to raksturlielumu vērtības (vēja ātrums, viļņu augstums, ledus biezums) pārsniedz tehnoloģiskā aprīkojuma Darba veikšanas programmā norādīto darba pielaižu vērtības, dēļ.

Pasūtītājs Izpildītāja dīkstāves izvērtēs tikai Līguma termiņa pagarinājuma prasības gadījumā.1. **Bonu nožogojuma uzstādīšana, naftas produktu savākšana**

Veicot sanācijas darbus, Izpildītājam jānodrošina nepārtraukta visu 6 (sešos) sanācijas darbu sektoru novērošana un, konstatējot naftas produktu piesārņojumu (naftas produktu radīta plēve vai cita veida piesārņojums), operatīva, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) minūšu laikā no piesārņojuma konstatēšanas brīža, bonu nožogojumu uzstādīšana. Izpildītājam jānodrošina piesārņojuma lokalizācija, tālāka neizplatīšanās un piesārņojuma savākšana.1. **Norobežojošā rievsiena**

Izpildītājam ir jānodrošina norobežojošās rievsienas (kadastra Nr. 17000100305001, adrese: Cukura iela 25A, Liepāja, LV-3414) (turpmāk – Rievsiena) virsmas pamatnes sagatavošana pirms sanācijas darbu uzsākšanas, kas ietver tās virsmas aizsardzību pret sanācijas darbu procesa ietvaros izlijušo bīstamo ķīmisko vielu infiltrēšanos Rievsienas virsmas segumā. Sanācijas darbi, izmantojot Rievsienu, var tikt īstenoti, ievērojot šādus ierobežojumus:* Ūdens līmeņu starpība Karostas kanāla akvatorijā (pirms Rievsienas) un deponēšanas vietā (aiz Rievsienas) nedrīkst pārsniegt 1,0 m;
* Vienmērīgas slodzes nodošanai no transporta mašīnām un mehānismiem uz šķembu segumu (Rievsienas virsmas segumu), laukumiem jābūt segtiem ar dzelzsbetona ceļa plātnēm ar izmēriem 2,0 \* 6,0 m (PDN 2-6-0.14). Tādējādi būvniecības tehnikas atbalsta minimālā platība būs vienāda ar 24,0 m2 (divas plātnes), kas ļauj izmantot tehniku ar maksimālo svaru 430 kN (430 kN/24 m2 = 18 kN/m2 < 20 kN/m2);
* Jāveic Rievsienas plāna stāvokļa monitorings, izmantojot esošo ģeodēzisko tīklu. Mērījumi ir jāveic pirms darbu uzsākšanas, to laikā (ne retāk kā vienu reizi trīs nedēļu laikā) un pēc sanācijas darbu pabeigšanas;
* Rodoties neparedzētām situācijām, kurās tiek apdraudēta Rievsienas konstrukcija, visi darbi jāpārtrauc līdz iemeslu noskaidrošanai un attiecīgu lēmumu pieņemšanai.

Tehnisko risinājumu ar paredzēto transporta un piesārņoto nogulumu pārvietošanas kustību, izmantojot Rievsienu, izstrādāt darbu veikšanas projekta sastāvā.1. **Deponēšanas vieta**

Deponēšanas vietas akvatorija nav hermētiski noslēgta, Rievsienas rievpāļu sienas daļā atrodas gofrēta PVH (polivinilhlorīda) caurule D700mm (ar paplašinātu galu), kas savieno deponēšanas vietas akvatoriju ar Karostas kanāla akvatoriju. Caurules augšējā atzīme ir mīnus 0,2 m zem Karostas kanāla ūdens līmeņa.  Izpildītājam jāveic deponēšanas vietas atūdeņošanu dabīgā vai piespiedu (piemēram, izmantojot sūkni) veidā, nodrošinot, ka ūdens līmeņu starpība Karostas kanāla akvatorijā (pirms Rievsienas) un Deponēšanās vietā (aiz Rievsienas) nepārsniedz 1,0 m. Izpildītājam ir jānodrošina, ka ūdeņi, kas no Deponēšanas vietas tiek atgriezti Liepājas ostas Karostas kanālā (turpmāk – Pārplūdes ūdeņi), ir attīrīti no naftas produktiem un smagajiem metāliem, nodrošinot, ka Pārplūdes ūdeņos atrodošos bīstamo ķīmisko vielu (naftas produkti, cinks (Zn), varš (Cu), svins (Pb), kadmijs (Cd), niķelis (Ni), hroms (Cr)) koncentrācijas nav lielākas kā šo vielu koncentrācijas, kas ir konstatētas Karostas kanāla akvatorijā pirms Sanācijas darbu uzsākšanas. Izpildītājam, atbilstoši izvēlētajam Deponēšanas vietas atūdeņošanas veidam, ir jāizmato atbilstoši filtri, kas nodrošina Pārplūdes ūdeņu attīrīšanu no bīstamajām ķīmiskajām vielām (proti, aizturēšanu to nenonākšanai atpakaļ Karostas kanāla akvatorijā).Izpildītājam Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi 30 (trīsdesmit) dienu periodā, ir jāveic Pārplūdes ūdeņu paraugu ņemšana un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditētā testēšanas laboratorijā ir jāveic šo paraugu ķīmiskās analīzes, nosakot šādu ķīmisko vielu koncentrāciju: naftas produkti, cinks (Zn), varš (Cu), svins (Pb), kadmijs (Cd), niķelis (Ni), hroms (Cr), t.sk. veicot Deponēšanas vietai pieguļošās Karostas kanāla akvatorijas (sanācijas darbu sektors Nr. 6) ūdens ķīmiskās analīzes pirms Sanācijas darbu sākšanas un pēc Sanācijas darbu beigšanas. Izpildītāja pirms Sanācijas darbu uzsākšanas veikto analīžu rezultāti tiks uzskatītas par atskaites rezultātiem, ar kuriem tiks salīdzināti visu nākamo analīžu rezultāti. Konstatējot Pārplūdes ūdeņos kādas bīstamās ķīmiskās vielas koncentrāciju, kura pārsniedz pirms Sanācijas darbu uzsākšanas konstatēto šīs vielas koncentrāciju, Izpildītājam ir jāpārtrauc Deponēšanas vietas atūdeņošanas darbi līdz brīdim, kad tiek nodrošināta Pārplūdes ūdeņu attīrīšana līdz līmenim, kas nepārsniedz līdz pirms sanācijas darbu uzsākšanas konstatēto bīstamo ķīmisko vielu koncentrāciju Karostas kanāla akvatorijas ūdenī. 1. **Piesārņoto nogulumu konsolidācija**

Veicot piesārņoto nogulumu deponēšanu, nodrošināt deponējamo nogulumu vienmērīgu izkliedi Deponēšanas vietas akvatorijas laukumā (turpmāk - Akvatorijas laukumā) saskaņā ar Izpildītāja izstrādāto un Pasūtītāja apstiprināto darbu veikšanas projektu. Veicot Deponēšanas vietas nodošanu Pasūtītājam, izlīdzinātās grunts augstuma atzīmju pielaide Akvatorijas laukumā nedrīkst pārsniegt 1,5 m un virs tās ir jābūt vismaz 1,0 m biezam ūdens slānim. |
| **Vispārējās prasības** |
| Darbi jāveic saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” un spēkā esošo 2012.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”, 2005.gada 25.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” un 2002.gada 12.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” prasībām, kā arī ievērojot citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas regulē pakalpojuma veikšanu. |



**Attēls 1 “Situācijas plāns”**



**Attēls 2 “Sanācijas darbu sektori”**

Atklāta konkursa LSEZ 2022/83/K

 **nolikuma 4.pielikums**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Ar šo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iesniedz savu piedāvājumu konkursam “**Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbu pakalpojums**” (LSEZ 2022/83/K).

Apņemamies konkursā minētos darbus veikt līgumā noteiktajos termiņos un pabeigt līdz **2023.gada 31.augustam**.

Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie personāla un tehniskie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.

Pretendenta rīcībā esošo līguma izpildei būtisko tehnikas vienību raksturojums:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehniskas vienības nosaukums (ražotājs, modelis, izlaiduma gads) | Vienības būtiskie tehniskie parametri (t.sk., ražīgums) | Tehnikas vienības pieejamība (īpašumā, nomā (norāda, no kā)) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Pretendenta garantētais minimālais ražīgums (mēnesī, m3), ņemot vērā tā rīcībā esošo aprīkojumu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta īss apraksts brīvā formā par tehniskajā specifikācijā dotā darba uzdevuma izpildi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |

Atklāta konkursa LSEZ 2022/83/K

 **nolikuma 5.pielikums**

**INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI**

**Pretendenta pieredze:**

|  |
| --- |
| Ostas akvatorijas uzturēšanas vai kapitālās padziļināšanas darbi |
| Līguma priekšmets |  |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Objekta raksturojums, adrese |  |
| Izņemtais grunts apjoms, izmantojot sūkšanas un/ vai rakšanas tehnoloģijas (m3) |  |
| Līguma izpildes laiks/termiņš |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai |  |

|  |
| --- |
| Sanācijas darbi |
| Līguma priekšmets |  |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Objekta raksturojums, adrese |  |
| Piesārņota virszemes ūdens objekta sanācijas darbu veikšanas platība (ha) |  |
| Piesārņota virszemes ūdens objekta sanācijas darbu ietvaros veiktā piesārņotas grunts materiālu pārvietošana uz pastāvīgu piesārņoto materiālu sauszemes novietni, izmantojot sūkšanas un/ vai rakšanas (izmantojot ekskavatora un/ vai grābšanas tipa iekārtas) tehnoloģijas (m3) |  |
| Līguma izpildes laiks/termiņš |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai |  |

Tabulā norāda informāciju par iepriekšējo 10 (*desmit*) gadu laikā īstenotajiem līgumiem, kas atbilst nolikuma 2.9.punktā noteiktajām prasībām.

**Projekta vadītāja** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*vārds, uzvārds*) **pieredze**

|  |
| --- |
| Piesārņota virszemes ūdensobjekta sanācijas darbi |
| Līguma priekšmets |  |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Speciālista statuss objektā |  |
| Objekta raksturojums, adrese |  |
| Līguma izpildes laiks/termiņš |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai |  |

Tabulā norāda informāciju par iepriekšējo 10 (*desmit*) gadu laikā īstenotu līgumu, kas atbilst nolikuma 2.10.punktā noteiktajām prasībām.

**Vides speciālista** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*vārds, uzvārds*) **pieredze**

|  |
| --- |
| Piesārņota virszemes ūdensobjekta sanācijas darbi |
| Līguma priekšmets |  |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Speciālista statuss objektā |  |
| Objekta raksturojums, adrese |  |
| Līguma izpildes laiks/termiņš |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai |  |

Tabulā norāda informāciju par iepriekšējo 10 (*desmit*) gadu laikā īstenotu līgumu, kas atbilst nolikuma 2.11.punktā noteiktajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Sagatavotāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

Atklāta konkursa LSEZ 2022/83/K

 **nolikuma 6.pielikums**

**INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI**

**ĢENERĀLUZŅĒMĒJS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** |
|  |  |  |  |

**APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē)[[2]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |

*(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)*

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |

 *(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[[3]](#footnote-3)*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē (norādītā darbu veida un apjoma izpildē), ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

**personAS, kas atbildīgaS par LĪGUMA IZPILDI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pienākumi līguma izpildē*** | ***Speciālista vārds, uzvārds*** | ***Persona, kuru pārstāv\**** |
| Projekta vadītājs |  |  |
| Vides speciālists |  |  |

**\*** norāda, vai piesaistītais speciālists ir: pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks (A); apakšuzņēmēja - komersanta darbinieks (B); persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē (C).

|  |  |
| --- | --- |
| Sagatavotāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

Atklāta konkursa LSEZ 2022/83/K

 **nolikuma 7.pielikums**

**PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI UN IESNIEGŠANAI**

|  |
| --- |
| 1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
	1. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
	2. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
 |
| 1. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
	1. Piedāvājuma dokumenti jāaizpilda elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
	2. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona.
	3. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem;
	4. Piedāvājuma dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 |
| 1. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
 |
| 1. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai.
 |
| 1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā[[4]](#footnote-4).
 |
| 1. Pretendents ir tiesīgs visu piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja pasūtītājam radīsies šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju *(Dokuments iesniedzams e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)*.
 |
| 1. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 |
| 1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
 |
| 1. Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) (EVIPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kuram nodoto pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. EVIPD pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā: http://espd.eis.gov.lv. Pretendentam EVIPD ir jānorāda arī, vai tas atbilst SPSIL 48. panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents EVIPD aizpilda III.un IV.sadaļas.Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments jāiesniedz arī par pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības. |
| 1. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
 |
| 1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
 |
| 1. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
 |
| 1. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam, ne vēlāk ka 15 (*piecpadsmit*) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
 |
| 1. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
 |

1. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito daļu, pasūtītājs publicēs noslēgtā iepirkuma līguma tekstu Pasūtīja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā un savā mājas lapā internetā

Atklāta konkursa LSEZ 2022/83/K

**nolikuma 8.pielikums**

**VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI**

|  |
| --- |
| 1. Iepirkuma procedūru veic ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 2022.gada 6.maija rīkojumu Nr.51 izveidotā Iepirkumu komisija (Nolikumā arī – Komisija)
 |
| 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
2. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram atbilstoši noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
 |
| 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.
 |
| 1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli.
 |
| 1. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
 |
| 1. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija.
 |
| 1. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
 |
| 1. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
 |
| 1. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.
 |
| 1. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
 |
| 1. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
 |
| 1. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.
 |
| 1. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā.
 |
| 1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantam. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegtos pierādījumus vērtē atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49. pantā noteiktajam.
 |
| 1. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums)  11.¹ panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Sankciju likuma 11.¹ panta trešajā un/vai ceturtajā daļā noteiktajam. Ja attiecībā uz pretendentu vai Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajām personām ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
 |

Atklāta konkursa LSEZ 2022/83/K

**nolikuma 9.pielikums**

**PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI**

1. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs un spēkā esamības termiņš ir noteikts nolikuma 1.10.1.punktā.
2. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas **summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšana** par nolikumā noteikto naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai.
3. **Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu iesniegšanas termiņā**. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

3.1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības minimālajam termiņam;

3.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

3.3. pretendentam, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības – līdz līgumā noteiktā līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanai.

1. Piedāvājuma nodrošinājums piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā ir no pretendenta puses neatsaucams.
2. Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam un nav jāprasa pretendenta saskaņojums, lai iesniegtu pieprasījumu piedāvājuma nodrošinājuma izmaksai.
3. Piedāvājuma nodrošinājuma devējam jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājums pēc pirmā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto kontu, nepieprasot nekādus papildu pierādījumus vai paskaidrojumus.
4. Piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 5 (*piecas*) darba dienas no pieprasījuma iesniegšanas dienas.
5. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

8.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav parakstījis iepirkuma līgumu;

8.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis iepirkuma līguma saistību izpildes garantiju.

1. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā **bankas garantiju**, tam jāatbilst Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem Nr.758 (*„The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758*). Bankas izdotā nodrošinājuma dokumentu pievieno piedāvājumam. Piedāvājumam pievienojams un iesniedzams ar drošu elektronisko parakstu (nodrošinājuma izdevēja paraksttiesīgā persona) parakstīts piedāvājuma nodrošinājums.
2. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz **apdrošināšanas polises formā** apdrošināšanas polisi un maksājuma dokumentu, kas apliecina, ka apdrošināšanas polise ir apmaksāta un ir spēkā pievieno piedāvājumam. Piedāvājumam pievienojams un iesniedzams ar drošu elektronisko parakstu (nodrošinājuma izdevēja paraksttiesīgā persona) parakstīts piedāvājuma nodrošinājums.
3. Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, Pasūtītājs kļūst par šo finanšu līdzekļu īpašnieku un neatmaksā pretendentam iemaksāto summu jebkurā no šādiem gadījumiem:

11.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

11.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav parakstījis iepirkuma līgumu;

11.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis iepirkuma līguma saistību izpildes garantiju.

1. Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās **naudas summas iemaksa** pasūtītāja norādītajā kontā, nolikumā noteiktā naudas summa ir jāiemaksā pilnā apjomā LV12HABA0001407037000 līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, maksājuma uzdevumā norādot precīzu iepirkuma identifikācijas numuru. Maksājuma dokumentu, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu, pievieno piedāvājumam.
2. Ja nav iestājies neviens no 11.punktā noteiktajiem gadījumiem, Pasūtītājs iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apjomā atmaksā pretendentam pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām vai līguma noslēgšanas ar pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un saistību izpildes nodrošinājuma saņemšanas, kā arī gadījumos, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultātiem.

Atklāta konkursa LSEZ 2022/83/K

**nolikuma 10.pielikums**

**LĪGUMS**

***“******Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbu pakalpojums” (Id.Nr. LSEZ2022/83/K)***

Dokumenta datumu skatīt laika zīmogā Liepājā

**Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde** (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais reģistrācijas Nr. LV90000329402, pārvaldnieka pienākumu izpildītāja ............................personā, kurš rīkojas pamatojoties uz atklāta konkursa “Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” (Id.Nr. LSEZ2022/83/K), rezultātiem un Liepājas speciālas ekonomiskās zonas valdes 20...gada …. lēmumu Nr…., no vienas puses,

un

**….** (turpmāk – Izpildītājs) …. personā, kurš darbojas uz….pamata, no otras puses, abas puses turpmāk tekstā kopā – Puses un katra atsevišķi – Puse noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
	1. Līguma priekšmets ir **Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi, kas tiek īstenoti projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanas II. kārta” ietvaros (turpmāk – Darbs)**. Darbs ietver šādas darbības: piesārņoto nogulumu izņemšanu, transportēšanu un novietošanu (turpmāk - deponēšanu) piesārņoto nogulumu deponēšanas vietā. Piesārņoto nogulumu izņemšanas darbu vieta ir Liepājas ostas Karostas kanāls un piesārņoto nogulumu deponēšana tiek veikta speciāli izbūvētā deponēšanas vietā Karostas kanāla austrumu atzarā (turpmāk – Deponēšanas vieta). Piesārņoto nogulumu izņemšanas un deponēšanas darbi tiek veikti atbilstoši Valsts vides dienesta 2020. gada 16. novembrī izdotam sanācijas uzdevumam.
	2. Darbs tiek veikts saskaņā ar šo Līgumu, tehnisko specifikāciju (1. pielikums), piedāvājumu (2. pielikums).
	3. Darbs tiek veikts un finansēts projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanas II. kārta” ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programma “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros.
	4. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja prasības, Līgumā un tā pielikumos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.
	5. Puses apliecina savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības.
	6. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.
	7. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.
2. **Līgumā lietotie termini**
	1. Objekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie sanācijas darbu 6 (seši) sektori, deponēšanas vieta, norobežojošā rievsiena (būve) un pie tiem piegulošā teritorija.
	2. Dienas – kalendārās dienas.
	3. Defekts – jebkura Darbu daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
	4. Dīkstāves - dīkstāves, kas radušās:
		1. Saistībā ar sprādzienbīstamu objektu izcelšanu un to neitralizēšanu;
		2. Pasūtītāja vai Valsts iestāžu pieprasījuma dēļ;
		3. Meteoroloģisko laika apstākļu (vējš, viļņošanās, ledus apstākļi), ja to raksturlielumu vērtības (vēja ātrums, viļņu augstums, ledus biezums) pārsniedz tehnoloģiskā aprīkojuma Darba veikšanas programmā norādīto darba pielaižu vērtības, dēļ.
	5. Izpildītājs – juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, ar kuru ir noslēgts līgums par darbu veikšanu.
	6. Apakšuzņēmējs – Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic darbus vai sniedz pakalpojumus Līguma izpildei , nodrošinot noteiktas Darba daļas veikšanu.
	7. Projekta vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš vadīs un nodrošinās Darbu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu regulējumam.
	8. Tehniskā specifikācija – Līguma dokuments, kurā noteikti veicamo Darbu sasniedzamie mērķi, sasniedzamie rezultāti, darbu veikšanā izmantojamās metodes un līdzekļi, kā arī citas prasības attiecībā uz Darbu veikšanu.
3. **Līgumcena, avanss, līguma apjoma izmaiņas**
	1. Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu …. EUR (…… euro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodokli piemēro saskaņā ar Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem rēķina izrakstīšanas dienā.
	2. Pēc Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta avansa maksājuma atmaksas garantijas nodrošinājuma (kuru Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kopā ar avansa rēķinu atbilstoši Pasūtītāja prasībām) un Līguma saistību izpildes garantijas 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas saņemšanas, ja Izpildītājs pieprasa, tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu Izpildītāja rēķinā norādītajā apjomā, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) no Līgumcenas.
	3. Avansa atmaksa Pasūtītājam pieprasītā avansa apmērā tiek piemērota gadījumos, ja netiek veikti Darbi avansa apjomā, vai netiek veikta avansa atmaksāšana.
	4. Dīkstāves sākums tiek skaitīts ar nākamo stundu pēc tam, kad dīkstāve nepārtraukti ilgusi 24 (divdesmit četras) stundas, pie nosacījuma, ja Izpildītājam nav iespējams veikt Darbus kādā citā no 6 (sešiem) sanācijas darbu sektoriem.
	5. Pusēm savstarpēji vienojoties, var tikt mainīts piesārņoto nogulumu apjoms, kas ir noteikts katram sanācijas darbu sektoram. Šādā gadījumā tiek koriģēta līgumcena, ievērojot noteiktās vienību cenas par 1 (viena) m3 izstrādi kādā no sanācijas darbu sektoriem. Izmaiņas pieļaujamas, ja nepārsniedz 10% no sākotnējās līgumcenas vai gadījumā, ja grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs nevarēja paredzēt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta ceturtajā daļā noteiktajā apjomā.
	6. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistās ar Darba izpildi, tajā skaitā nepieciešamie mehānismi, materiāli, palīgmateriāli, darbaspēka izmaksas, transporta izmaksas, visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas un izdevumi nepieciešamo darba atļauju saņemšanai.
	7. Visas cenas ir norādītas bez muitas, ostas nodevām vai citiem nodokļiem, ko var nākties maksāt Izpildītājam padziļināšanas tehnikai ienākot/izejot no ostas vai ko var piemērot padziļināšanas rezultātā iegūtajam materiālam Latvijā. Ja Latvijas Republika vai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde nolemj, ka Izpildītājam ir jāmaksā ostas nodevas vai maksas par kuģi un/vai maksa par padziļināto materiālu, par šo summu tiks palielināta līgumcena.
	8. Izņemto nogulumu apjomi precīzi tiks aprēķināti pēc Izpildītāja veiktiem un Pasūtītāja akceptētiem dziļummērījumiem visos sanācijas darbu sektoros pirms Darbu uzsākšanas, kā arī Darbus beidzot.
	9. Puses visus paredzētos rēķinus sagatavo elektroniski PDF dokumenta formātā. Izpildītājs saskaņā ar šo Līguma punktu sagatavotos rēķinus nosūta elektroniski uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: lsez@lsez.lv, bet Pasūtītājs nosūta rēķinus Izpildītājam uz elektroniskā pasta adresi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Rēķini pa pastu papīra formātā netiek sūtīti.
	10. Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam, tajos ir jānorāda Pasūtītāja nosaukums, Līguma numurs, Pasūtītāja rekvizīti, Pasūtītāja kontaktpersona.
	11. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Pakalpojumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu.
	12. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas paskaitījumiem.
4. **Darba izpildes termiņi**
	1. Līguma izpildes termiņš – ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.
	2. 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža un pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē veic dziļummērījumus visos 6 (sešos) sanācijas darbu sektoros un iesniedz Pasūtītājam dziļumamērījumu rezultātus (digitālā formā (xyz, dwg, pdf) un grafiskā formātā 3 (trīs) eksemplāros). Šie mērījumi tiek ņemti par pamatu faktisko izņemamo nogulumu apjoma noteikšanai un nepieciešamības gadījumā uz šo mērījumu pamata tiek veiktas Līguma darba apjomu izmaiņas. Pēc dziļummērījumu veikšanas 7 (septiņu) dienu laikā Pasūtītājs ar Objekta nodošanas - pieņemšanas aktu nodod Objektu, atbildību par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā Izpildītājam.
	3. Fiziska Darba uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
	4. Ar Darba pieņemšanu saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba pabeigšanas.
	5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
		1. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
		2. Gadījumā, ja viļņu augstums Darba veikšanas vietā ir lielāks kā 1,5 m un vēja ātrums lielāks kā 16 m/sek., un gadījumā, ja viļņu augstums un vēja ātrums tajā pat laikā citā sanācijas darbu sektorā ir zemāks par šajā punktā minēto, Izpildītājam jāorganizē darbu veikšana sanācijas darbu sektorā, kur tas ir iespējams.
		3. Gadījumā, ja Objektā iestājas apstākļi, kuru dēļ paredzama dīkstāve vai tā aizkavē darbu veikšanu plānotajā sektorā, t.sk. sprādzienbīstamu priekšmetu/objektu atrašana, Izpildītājam jāorganizē Darba veikšana sektorā, kurā tas ir iespējams.
	6. Termiņi līguma ietvaros, kas aprēķināmi dienās, sākas nākamajā dienā pēc dienas vai notikuma, kas nosaka to sākumu. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, tad termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena.
5. **Maksājumu kārtība un dokumenti**
	1. Avansa samaksa notiek atbilstoši šī Līguma 3.2.punktam.
	2. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa atmaksas brīdim. Avansa garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Avansa atmaksu drīkst uzsākt ar brīdi, kad Darba izpilde sasniegusi 20% (divdesmit procentus) no līgumcenas. Avansa atmaksu veic proporcionāli Darba izpildei.
	3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc katra sanācijas darbu sektora gultnes attīrīšanas no piesārņotiem nogulumiem, transportēšanas uz deponēšanas vietu pilnīgas izpildes iesniedz Pasūtītājam aktu par iepriekšējā periodā attiecīgajā sektorā izpildīto Darba daļu un ikmēneša atskaiti, kurā ievietoti precizēti atlikušo sanācijas darbu sektoru Darba izpildes un neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas un izpildshēmas (t.sk. elektroniski) u.c. normatīvajos aktos noteiktos dokumentus par paveikto darbu progresu atskaites periodā. Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja iesniegtos dokumentus 10 (desmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atdod Izpildītājam. Ikmēneša izpildes atskaites Līguma ietvaros tiek izmantotas izpildīto darbu uzskaitei un Līguma izpildes apjoma kontrolei.
	4. Lai nodrošinātu savlaicīgu Darbu izpildi, Izpildītājam jānodrošina katru kalendāro mēnesi ne mazāk kā 16 500 m3 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti kubikmetri) nogulumu izņemšanas un transportēšanas uz deponēšanas vietu apjoms, sākot ar 4.3. punktā noteikto darbu uzsākšanas datumu. Ja Izpildītājs dažādu iemeslu dēļ (t.sk. klimatisko apstākļu dēļ) plāno kādā laika periodā mazāku izņemamo nogulumu apjomu, tad iepriekšējos mēnešos ir jāizņem papildus nogulumu apjoms, kas kompensē tekošajā mēnesī neizņemto apjomu.
	5. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darba pilnīgu pabeigšanu katrā atsevišķā sanācijas darbu sektorā tikai pēc tāmē norādīto un Līguma atbilstoši 3.8.punktam uzmērīto nogulumu apjomu izņemšanas, ko apliecina dziļummērījumi. Izpildītājs Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, pabeidzot sanācijas darbus katrā atsevišķā sanācijas darbu sektorā, veic šī sektora dziļummērījumus un iesniedz Pasūtītājam to rezultātus (digitālā formā (*xyz, dwg, pdf*) un grafiskā formātā 3 (trīs) eksemplāros). Dziļummērījumu rezultāti tiek ņemti par pamatu sanācijas darbu sektorā veikto sanācijas darbu ietvaros izņemto nogulumu faktisko apjomu aprēķināšanai un izpildītā Darba nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai noteiktā sanācijas darbu sektora ievaros (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).
	6. Līgumā paredzētais katra sanācijas darbu sektora pilnīgas sanācijas darbu pabeigšanas izpildes maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus. Rēķinu par veiktajiem Darbiem atskaites sanācijas darbu sektorā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pēc nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas.
	7. Izpildītā Darba nodošanas – pieņemšanas aktu noteiktā sanācijas darbu sektora ievaros Pasūtītājs apstiprina 10 (desmit) dienu laikā pēc nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas.
	8. Galīgo Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu par visa Līguma Darba izpildi Pasūtītājs apstiprina 10 (desmit) dienu laikā pēc Izpildītāja izstrādātās sanācijas programmas izpildes apstiprināšanas Valsts vides dienestā.
	9. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus Darba izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu, 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā Izpildītājam izvirzot argumentētus iebildumus vai pretenzijas. Šādā gadījumā Puses sastāda un paraksta aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus. Aktā norādītos trūkumus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem.
	10. Ja Pasūtītājs Līguma 5.8. punktā vai aktā par trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā neizvirza Izpildītājam argumentētus iebildumus vai pretenzijas un neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu, pieņemšanas – nodošanas akts tiek uzskatīts par parakstītu un Darba daļa par pieņemtu.
	11. Jautājumi par Darba vai Darba daļas atbilstību Līguma noteikumiem tiek risināti, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Izpildītājs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī Pasūtītāja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.
	12. Par jebkuriem objektīviem apstākļiem, kas kavē vai varētu kavēt Līguma izpildi, Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās rakstiski informēt Pasūtītāju.
	13. Darba veikšanas laikā līdz Objektā paredzēto sanācijas darbu pilnīgai pabeigšanai Līguma saistības tiek garantētas ar ieturējuma naudu – no katra izpildīto darbu akta samaksas Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit procentus). Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam ieturēto ieturējuma naudu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta galīgās nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas.
	14. Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
	15. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
	16. Darba apjomi var tikt samazināti, ja Darba izpildes gaitā atklājas, ka Izpildītāja tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.
6. **Darba vadības apspriedes**
	1. Pasūtītājs rīko, vada un protokolē Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.
	2. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā Darba izpildes laikā, ja Puses Darba izpildes laikā nav lēmušas savādāk. Pirmā Darba vadības sanāksme sasaucama ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
	3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, neatbilstības, organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.
	4. Pasūtītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai klātienē.
7. **Paziņojumi un informēšana**
	1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darba izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem tam kļuvis zināms, informē Pasūtītāju.
	2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai Pusei par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai Darba veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms.
	3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi:
		1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem.
		2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba veikšana atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neiespējama.
		3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.
8. **Apakšuzņēmēju darbs**
	1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt Apakšuzņēmēju/us.
	2. Apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs vēlas piesaistīt, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tiesīgam veikt tam nodoto darbu daļu.
	3. Izpildītājs ne vēlāk par darbu uzsākšanas brīdi Objektā iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto Apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norādīts vismaz Apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona. Sarakstā norāda arī Izpildītāja Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par jebkurām sniegtās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē.

~~Apakšuzņēmēju, par kuriem Izpildītājs informējis Pasūtītāju un uz kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst dalības paziņojumā un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un Apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības, nomaiņa drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Izpildītājam vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms Apakšuzņēmēja nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam visi dokumenti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām. Pasūtītājs pēc visu atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām iesniegto dokumentu saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā izskata tos un saskaņo vai noraida piedāvātā Apakšuzņēmēja nomaiņu. Pasūtītāja rakstveida piekrišana tiks dota, ja Apakšuzņēmējs atbildīs iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajam prasībām.~~

* 1. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Apakšuzņēmēju darbu.

~~Pasūtītājs apakšuzņēmēja atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteikumiem pārbauda saskaņā ar Sabiedrisku pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un iepirkuma nolikumu.~~

* 1. Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas, neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
	2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu darbu izpildē iesaistīts apakšuzņēmējs nepiesaistītu darbu izpildē citus apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
	3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē.
	4. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
	5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
		1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
		2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā SPSIL 48.panta pirmajā daļā, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
		3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst SPSIL 48.panta pirmajā vai otrajā daļā, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem:
		4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
	6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
	7. Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma 8.9.punkta apakšpunktos minētie nosacījumi, šādos gadījumos:
		1. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē;
		2. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst SPSIL 48.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
	8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro SPSIL 48.pantu un šī panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
	9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
1. **Pušu tiesības un pienākumi**
	1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot iepirkuma dokumentu un spēkā esošu normatīvo aktu prasības, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturēt Objektu atbilstošā kārtībā.
	2. Izpildītāja pienākums ir sagatavot un iesniegt ikmēneša atskaites Līguma 5.3.punktā minētajā apjomā un termiņā.
	3. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības sanāksmēs, kuras laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.
	4. Pasūtītājam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt izpildīto Darbu, kā arī nodrošināt pienācīgu Darba finansējumu un savlaicīgi apmaksāt Izpildītāja iesniegtos rēķinus saskaņā ar Līguma nosacījumiem un abpusēji parakstītiem nodošanas - pieņemšanas aktiem.
	5. Izpildītājam ir pienākums Darba izpildes laikā savlaicīgi interesēties par sagaidāmo kuģu satiksmes grafiku. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar savā rīcībā esošo informāciju par sagaidāmo kuģu satiksmes grafiku.
	6. Līdz Darba uzsākšanas brīdim, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no dziļummērījumu rezultātu iesniegšanas Pasūtītajam brīža, Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam darbu veikšanas projektu, kuru Pasūtītājs apstiprina ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no saņemšanas brīža.
	7. 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža un pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 44. panta 3. daļu un pamatojoties uz Valsts vides dienesta 2020. gada 16. novembrī izdoto sanācijas uzdevumu izstrādā un iesniedz Pasūtītājam sanācijas darbu programmu, kuru Pasūtītājs apstiprina ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no saņemšanas brīža.
	8. Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus pieprasa Pasūtītājs. Par visām pārējām atļaujām, kas nepieciešamas Darba izpildei, ir atbildīgs Izpildītājs.
	9. Izpildītāja pienākums ir pirms līguma noslēgšanas ar Apakšuzņēmēju/iem, ievērot Līguma sadaļu “Apakšuzņēmēju darbs”.
	10. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotās personas piekļūšana Objektam vai vietām, kurās tiek veikti ar Līgumu saistītie darbi.
	11. Izpildītājam jānodrošina sanācijas darbu rezultātā visu priekšmetu/objektu, kuri var traucēt veikt Darbu, izcelšanu un utilizāciju. Visu priekšmetu/objektu, kuri var traucēt veikt Darbu, izcelšanas un utilizācijas izmaksas ir iekļautas Izpildītāja piedāvātajā cenā par 1 m3 (viena kubikmetra) nogulumu izņemšanu.
	12. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti Darba vadības sanāksmju protokolos. Ja tas ir nepieciešams, tad pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Puses vienojas par Darba pabeigšanas laika grafika un/vai izmaksu izmaiņām, ja to pieļauj šis Līgums.
	13. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojumus un atskaites Līgumā noteiktajā kārtībā.
	14. Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem tiešajiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ.
	15. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem, kas attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no minēto gadījumu iestāšanās brīža.
	16. Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darba izpildē. Ja tehnoloģisku iemeslu dēļ trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai ir nepieciešams ilgāks termiņš, nekā Pasūtītāja noteiktais, Puses vienojas par citu termiņu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.
	17. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto darbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus. Mērījumi un apjomu aprēķini jāizpilda izmantojot licencētas mērījumu datu ieguves un apstrādes datorprogrammas.
	18. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus un apjomu aprēķinus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, bet pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums neatbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā šī ziņojuma sniedzējs.
2. **Izpildītāja garantijas un apdrošināšana**
	1. Visā Darba veikšanas laikā un līdz visa Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājam ir jānodrošina sava Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar apdrošināšanas limitu ne mazāku kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. Civiltiesiskās apdrošināšanas polisi un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
	2. Izpildītājs nodrošina garantiju avansa maksājumam avansa summas apmērā. Avansa garantija, neatkarīgi no garantijas veida, ir jābūt pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucama kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise, kas atbilst izvirzītajām prasībām un nosacījumu ziņā ir ekvivalenta kredītiestādes izsniegtai garantijai izvēlētā avansa apmērā uz avansa atmaksas laiku. Garantijai jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (*the Uniform Rules for Demand Guarantees*), 2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758.
	3. Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tās daļas izmaksāšanas brīža līdz pilnīgai avansa summas dzēšanai. Kad avansa summa ir dzēsta, Pasūtītājs atdod Izpildītājam avansa garantiju.
	4. Ja avansa garantijas termiņš ir beidzies un Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, kad ir nepieciešams pagarināt, Pasūtītājam ir tiesības veikt atskaitījumus, kas nepārsniedz Izpildītājam jau veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem maksājumiem Izpildītājam.
	5. Izpildītājs nodrošina Līguma saistību izpildes bezierunu garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas. Garantijai jābūt spēkā līdz Darbu pabeigšanai un tā kalpo kā finanšu nodrošinājums Līgumā noteikto Izpildītāja saistību izpildei, t.sk., visu zaudējumu atlīdzināšanai, par ko Izpildītājs ir atbildīgs saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu. Garantiju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. Līguma saistību izpildes bezierunu garantijai jābūt pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamai kredītiestādes garantijai, kas atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām. Garantijai jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (*angļu valodā. the Uniform Rules for Demand Guarantees*), 2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758.
	6. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt finanšu institūcijai atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam.
	7. Darbu Objektā nedrīkst veikt bez Līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas.
	8. Ja iesniegto garantiju vai apdrošināšanas līgumu termiņi tuvojas beigām, bet Darbs vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošo garantiju vai apdrošināšanas līgumu darbības termiņu beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu garantiju vai apdrošināšanas līgumu (kurā noteikti tādi paši nosacījumi kā iepriekšējās garantijās vai apdrošināšanas līgumos) ar beigu termiņu līdz garantiju vai apdrošināšanas līgumu termiņa beigām.
	9. Karostas kanāla sanācijas darbiem netiek noteikts garantijas periods.
3. **Darba aizsardzība, darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana**
	1. Pasūtītājs ar šo Līgumu pilnvaro Izpildītāju veikt darba aizsardzības koordinatora pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktajām prasībām. Izpildītājs atbild par visu Objektā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam Pasūtītāja iepirkumā ar identifikācijas Nr. LSEZ2022/83/K, Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	2. Darbu gala nodošana Pasūtītājam notiek, kad ir pilnībā izpildīti visi Darbi un tie atbilst Līguma prasībām, kā arī Objekts ir gatavs tūlītējai izmantošanai un izpildās norādītie priekšnoteikumi:
		1. Pasūtītājam ir iesniegta visa Darba izpilddokumentācija.
		2. Objekts un tam pieguļošā teritorija ir sakārtota, labiekārtota un pilnībā atbrīvota no visas tehnikas, aprīkojuma, neizmantotajiem materiāliem, būvgružiem un atkritumiem, kā arī jebkurām citām ar Objekta ekspluatāciju nesaistītām lietām.
		3. Ir novērsti visi Defekti, neatbilstības un nepilnības.
	3. Izpildītājs uzaicina Pasūtītāju kopīgi veikt Būvbjekta un veikto Darba gala pārbaudi, kurā nosaka, vai izpildās visi šeit minētie priekšnoteikumi un vai ir parakstāms Darba gala pieņemšanas – nodošanas akts. Par Objekta un veiktā Darba gala pārbaudi tiek sastādīts protokols, kuru paraksta abas Puses un citas pārbaudei piesaistītās personas, un kurā tiek iekļauts lēmums par Darba un Objekta gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas datumu (kas nevar būt vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc šīs pārbaudes veikšanas) vai par atkārtotas Objekta gala nodošanas pārbaudes veikšanas nepieciešamību (gadījumā, ja būtisku Defektu dēļ gala nodošana Pasūtītājam nav iespējama), norādot pamatojumu. Atkārtotā pārbaude veicama tādā pašā kārtībā, kā noteikts šajā punktā.
	4. Darba un Objekta gala nodošana Pasūtītājam notiek, Pusēm parakstot Darba un Objekta gala pieņemšanas – nodošanas aktu, un līdz ar tā parakstīšanu Pasūtītājs pārņem atbildību par Objektu.
	5. Darba un Objekta gala nodošanas – pieņemšanas aktā norādāma līgumcena, kas ir aktuāla uz tā parakstīšanas brīdi.
4. **Pušu pārstāvji**
	1. Izpildītāja speciālistu (projekta vadītājs), kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājam vismaz 10 (desmit) dienas pirms speciālista nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam visi dokumenti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām. Pasūtītājs pēc visu atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām iesniegto dokumentu saņemšanas 5 (piecu) dienu laikā izskata tos un saskaņo vai noraida speciālista nomaiņu. Pasūtītāja rakstveida piekrišana tiks dota, ja speciālists (projekta vadītājs) atbildīs iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajam prasībām.
	2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, iesniedzot Izpildītājam rakstisku pretenziju un pamatojot ar kādu no šādiem iemesliem:
		1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
		2. nekompetence vai nolaidība;
		3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
		4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;
		5. interešu konflikts;
		6. pēc kompetento institūciju pieprasījuma.
5. **Pušu atbildība**
	1. Par Līgumā noteiktā Darba izpildes termiņa kavējumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (vienas desmitās procenta daļas) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no līgumcenas.
	2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (vienas desmitās procenta daļas) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no līgumcenas.
	3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
	4. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā paziņot par tiem otrai Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma arī iesniegt kompetentu iestāžu izsniegtu izziņu kas apliecina nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos.
	5. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.
	6. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums.
	7. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no līgumcenas, Pasūtītājs, informējot Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma.
	8. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par:
		1. Darba veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba veikšanas projektam, laika grafikam, nogulumu izstrādes ikmēneša un pirmo 5 (piecu) kalendāro mēnešu kopējam apjomam atbilstoši Līguma 5.4.punktam.
		2. Darbību Objektā saskaņā ar Līgumā noteikto.
		3. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā paredzētajiem ziņojumiem, un atskaitēm.
		4. Faktiski paveikto darbu uzmērīšanu un apjomu mērījumu pareizību.
		5. Ziņojumu sagatavošanu Darba vadības apspriedēm, kur atspoguļo iepriekšējā atskaites periodā paveikto un plānotos darbus nākamajam atskaites periodam.
		6. Atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu.
		7. Objektā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī par Objektam pieguļošās teritorijas piegružošanu.
		8. Savu izdevumu apmaksu par darbu veikšanas laikā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un sakariem, kā arī Objekta un iekārtu apsardzi.
		9. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, celtnēm, projekta būvēm. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem. Izpildītājs ir atbildīgs par tiem bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā Apakšuzņēmēju vainas dēļ.
	9. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:
		1. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto palīdzības sniegšanu Izpildītājam saprātīgi nepieciešamās informācijas, pilnvarojumu u.c. dokumentu, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, saskaņojumu un apstiprinājumu saņemšanai no kompetentām valsts un/vai pašvaldības iestādēm, ko nepieciešams saņemt Darba izpildei saskaņā ar šo Līgumu.
	10. Līgumsodi neietver Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un līgumsodu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.
	11. Līgumsoda vai zaudējumu samaksa, kad tā paredzēta, tiek veikta, pamatojoties uz Puses, kura pieprasījusi samaksu, izrakstītu rēķinu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izsūtīšanas dienas.
6. **Līguma darbība**
	1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
	2. Līgumu var apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās vienošanās.
	3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas pabeigšanas, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, par to paziņojot Izpildītājam vienu mēnesi iepriekš, ja:
		1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta Darba izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, un šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai normatīvo aktu noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu.
		2. Darbs veikts pārkāpjot Līgumā un ar to saistītos dokumentos noteikto un arī pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes termiņi.
		3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju.
		4. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā 3 (trīs) kalendāra mēnešus.
		5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei.
	4. Ja Izpildītājs saskaņā ar līguma 5.4.punktā noteikto izstrādes ražīgumu piecu kalendāro mēnešu laikā no darbu uzsākšanas nav veicis nogulumu izņemšanu no sanācijas darbu sektoriem un to pārvietošanu uz deponēšanas vietu vismaz 82 500 m3 (astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti kubikmetri) apjomā, Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam.
	5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā par 60 (sešdesmit) dienām.
	6. Līguma 14.3.punkta apakšpunktos un 14.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos no Līguma (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.
	7. Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma pēc savas iniciatīvas, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ja Izpildītājam vai tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.
	8. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam uz Līguma izbeigšanas brīdi visus izpildītos darbus.
	9. Ja Līguma izbeigšanas brīdī kvalitatīvi paveiktā Darba daļa ir mazāka par saņemto avansa maksājumu, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam starpību par nepaveikto Darbu apjomu.
	10. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
	11. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
	12. Pārējās, Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.
7. **Līguma grozīšana**
	1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā normatīvie tiesību akti, kas nav bijuši spēkā Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti normatīvo tiesību aktu grozījumi, un minētie normatīvie akti vai to grozījumi būtiski ietekmē Līguma izpildi, tad Puses vienojas par Līguma grozījumiem.
	2. Ja Pasūtītājs samazinājis vai palielinājis veicamā Darba apjomu, attiecīgi samazināma vai palielināma arī Izpildītājam izmaksājamā atlīdzības summa, ņemot vērā šajā Līgumā un tā pielikumos norādītos izcenojumus un uzmērīšanas kārtību.

15.3. Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi, bet būtiskus grozījumus Līgumā drīkst izdarīt, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 66.pantu, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu un atbilst kādam no SPSIL 66.pantā minētajiem gadījumiem.

1. **Personas datu apstrāde**
	1. Ja, Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, tad Puse, kura nodod personas datus, ir atbildīga par nodoto personu datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Puses apstrādā no otras Puses iesniegtos personu datus vai šī Līguma izpildes laikā iegūtos personu datus Līguma noslēgšanai un/vai izpildei, Pušu pienākumu izpildei saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī Pušu tiesisko interešu ievērošanai.
	2. Puse, kura nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, nodrošina savu norādīto darbinieku informēšanu par viņu personas datu nodošanu Puses sadarbības partnerim un par viņu kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. Puse, kura nodod otrai Pusei personu datus apstrādei, atbild par attiecīgā darbinieka personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.
	3. Pildot Līgumu un apstrādājot savstarpēji nododos personas datus, Puses ievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu, ieviešot attiecīgās tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas nepieciešami personas datu apstrādes drošībai, kā arī citus normatīvo aktu, kas regulē personas datu apstrādi, noteikumus, un rakstiski paziņo viena otrai par jebkādu personas datu pārkāpumu saistībā ar otras Puses nodotajiem personas datiem, norādot pārkāpuma apjomu, veiktos vai plānotos pasākumus, lai novērstu negatīvās sekas.
	4. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses piekrišanas Līguma izpildes gaitā iegūtos personas datus, izņemot gadījumus, kad informācija tiek sniegta Līguma izpildes nodrošināšanai Puses sadarbības partnerim vai valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citos gadījumos, kad informācijas izpaušanu pieprasa normatīvie akti.
	5. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
2. **Citi noteikumi**
	1. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina Objekta vizuālās identitātes (t.sk. informatīvā stenda uzstādīšana) prasību ievērošana atbilstoši Norvēģijas instrumenta projektu ieviešanas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ievērojot Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem. Informatīvā stenda saturs un uzstādīšanas vieta jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
	2. Puses vienojas, ka visa korespondence, ko Puses šā Līguma sakarā nosūtījušas viena otrai ar pasta vai kurjera starpniecību, šaubu gadījumā uzskatāma par saņemtu 7.(septītajā) dienā pēc tās nodošanas pastā vai kurjeram. Informācija, kas nosūtīta elektroniski uz Līgumā norādītajām e- pasta adresēm (t.sk. bez droša elektroniskā paraksta) uzskatāma par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas. Informācija, kas paziņota, izmantojot oficiālo e-adresi, ja pusei ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, uzskatāma par paziņotu otrajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas.
	3. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu nevar panākt, tad strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	4. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
	5. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
		1. Tehniskā specifikācija – 1.pielikums uz .. (lapām) lapām.
		2. Pretendenta finanšu piedāvājums – 2.pielikums uz 1 (vienas) lapas.
	6. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz …. lapām, viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Ja līgums tiks tulkots citā valodā, noteicošais ir teksts latviešu valodā.
3. **Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pasūtītājs | Izpildītājs |
|  | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | … |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs  | 9000329402 | …. |
| Adrese | Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401 | …… |
| Bankas nosaukums | Valsts kase | … |
| Bankas kods | TRELLV22 | …. |
| Bankas konta Nr. | LV91TREL990306000300B | LV……. |

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Izpildītājs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka pienākumu izpildītājsUldis Hmieļevskis | …… |

Atklāta konkursa LSEZ 2022/83/K

**nolikuma 11.pielikums**

KURZEMES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401, tālr. 63424826 | Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332

e-pasts: kurzeme@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv



Liepājā

2020. gada 16. novembrī

**Sanācijas uzdevums**

*“Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanas II. Kārta”. Izpildes vieta – Karostas kanāla piestātne Nr.9, Liepājas osta, Liepāja, Latvija*

**Sanācijas uzdevums ir sagatavots pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 44.panta pirmo un otro daļu un tas noteikts piesārņotai teritorijai -** *Liepājas ostas Karostas kanāla piestātnei Nr.9.* Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (turpmāk arī LSEZ pārvalde) ir veikusi detālu izpēti 2019/2020.gadā un definējusi galīgo piesārņoto nogulumu apjomu Karostas kanālā, sagatavojot realizējamo alternatīvu atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 44. panta (5) daļai.

 Liepājas ostas Karostas kanāls atrodas Liepājas pilsētas ziemeļu daļā. Kanāla garums no ostas vārtiem tā rietumu galā (izeja Baltijas jūrā) līdz rievsienas nosprostojumam tā austrumu galā ir 3200 m, un tas savieno jūru ar bijušo militārās teritorijas daļu un jūras kara flotes bāzi. Aiz rievsienas nosprostojuma kanāla austrumu galā atrodas slēgta virszemes ūdens tilpne, kas 2001.gadā izbūvēta piesārņoto nogulumu, kas iegūti attīrot Karostas kanāla gultni, deponēšanai. Rietumu pusē kanāls pāriet priekšostā. No ostas ārējās daļas Karostas kanālu atdala divi moli. Kanāla ziemeļu malā ir atzars – Tosmares baseins.

Pārskatā par piesārņojuma izpēti norādīts, ka Karostas kanālā atrodas piesārņoti nogulumi (bīstamās ķīmiskās vielas kopā *413* tonnas), kas neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 3.2.1. punktu, 1. pielikuma definētajam (pārsniedz “B” robežlielumu), kopā *303 370* tonnas.

**Sanācijas darbu uzdevums un mērķis**: ir vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla II. kārtas attīrīšana darbi ar piesārņoto nogulumu izņemšanu līdz līmenim, kas veicinātu Karostas kanāla turpmākus pašattīrīšanās procesus.

**Iespējamās sanācijas metodes un darbības** : izvērtētas, veicot piesārņojuma izpēti. Nogulumu ekskavācija ar zemessūcēju vai zemes racēju un nogulumu deponēšana ar rievsienu atdalītajā deponēšanas vietā kanāla Austrumu galā, novērtējot nogulumu sēšanos bez papildu ķimikāliju pievienošanas.

**Laika grafiks:** sanācijas darbiem jāizstrādā sanācijas veicējam un jāietver Sanācijas programmā.

**Monitorings:** veikt monitoringu izņemtajiem materiālam pirms to deponēšanas, darbu veikšanas laikā monitorēt uzduļķošanos darbu vietā un nepieciešamības gadījumā darbu izpildes gaitā. Monitoringu veikt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

**Kārtība, kādā sniedzama informācija.**

Sanācijas darbu veicējs, sniedz informāciju Kurzemes RVP par sanācijas darbu uzsākšanu, gaitu un rezultātiem, atbilstoši sanācijas programmā paredzētajiem darbu izpildes etapiem, laika grafikam un noteiktajiem termiņiem.

**Citi ar sanāciju saistītie uzdevumi :**

1. Sanācijas veicējam saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 44.panta trešo daļu jāizstrādā sanācijas programma, kurā norādīts:

* sanācijas mērķis un metodes;
* sanācijas rezultātā sasniedzamie paredzētie vides kvalitātes rādītāji;
* piesardzības pasākumi, kas jāievēro, veicot sanāciju;
* noteiktie termiņi, kādos sanācijas veicējs informēs Kurzemes RVP par veiktajiem sanācijas pasākumiem.

2. Pēc sanācijas pasākumu veikšanas, saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 44.panta ceturto daļu, sanācijas veicējs iesniedz Kurzemes RVP pārskatu, kas apliecina, ka sanācijas pasākumi veikti atbilstoši sanācijas uzdevumam un sanācijas programmai.

3. Veikt pēc sanācijas darbu monitoringu.

**Piemērotie normatīvie akti.**

* Likuma „Par piesārņojumu” 37.panta pirmā un otrā daļa, 44.panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa.
* Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 4. un 6. punkts, 1. pielikums.
* Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 1. pielikuma 1. un 2. tabula, 3. un 6. pielikums.

Direktore E. Mahta

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Rolands Lēvalds, 63489589

rolands.levalds@vvd.gov.lv

1. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar SPSIL 68.panta trešo daļu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt:* [*http://likumi.lv/doc.php?id=10127*](http://likumi.lv/doc.php?id=10127)*.*  [↑](#footnote-ref-4)